LocalBiz Intelligence
초기 세팅 + 비정형 데이터 적재
일일 작업 보고서

작성일: 2026-04-07
작성: 이정 (BE/PM)
작업일: 2026-04-06 ~ 2026-04-07

# 1. 기획 검증 & 문서 정합성

## 1.1 v4 기획서 교차 검증

v4 기획서를 기준으로 아키텍처 다이어그램(15개 구성 요소), 기능 명세(Phase 1~3), ERD를 실제 코드와 교차 검증. 14/15 반영 확인 (Three.js만 Phase 2).

## 1.2 임베딩 모델 전환

| 항목 | Before | After | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델 | OpenAI text-embedding-3-small | Gemini gemini-embedding-001 | 비용 $0 |
| 차원 | 1536d | 768d (outputDimensionality) | 성능 동급, 인덱스 경량화 |
| 비용 | $0.02/1M tokens | 무료 (분당 1,500 req) | 프로젝트 예산 제약 |

## 1.3 문서 정합성 수정

기획 문서 2건의 OpenAI 1536d → Gemini 768d 일괄 변경. CLAUDE.md 전면 현행화 (290줄→127줄). 프로젝트 디렉토리 정리 (루트 18개→5개). v4 디렉토리 분리.

# 2. DB 스키마 & 코드 수정

## 2.1 init_db.sql 통합

팀원 ETL 레포(localbiz-etl)의 init.sql 기반 + place_analysis(v4 ERD) + users/user_favorites/reviews/conversations 추가. 팀원 스키마 100% 호환.

## 2.2 주요 코드 변경 (10개 파일)

| 파일 | 변경 |
| --- | --- |
| init_opensearch.py | 전면 재작성: nori, 768d, image_caption, events_vector |
| batch_review_analysis.py | v4 스키마 + --naver-only + --category 필터 |
| src/utils/embedding.py | text-embedding-004 → gemini-embedding-001 |
| src/models/response_block.py | 누락 7개 블록 추가 (v4 16종 완성) |
| src/db/opensearch.py | mock → k-NN 검색 함수 5종 |
| src/db/redis.py | 전면 삭제 (아키텍처에 없음) |
| src/config.py | DB 개별 변수 + Redis 제거 |
| docker-compose.yml | Redis 서비스 제거 |
| requirements.txt | openai/aioredis 제거 |
| scripts/etl_places.py | OpenAI → Gemini 임베딩 |

# 3. 비정형 데이터 ETL 파이프라인

## 3.1 신규 스크립트 6개

| 스크립트 | 역할 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| embed_utils.py | Gemini 배치 임베딩 유틸 (동기) | ✅ |
| load_places_vector.py | places → OS places_vector | ✅ 805건 + 100건 GCE |
| load_place_reviews.py | place_analysis → OS place_reviews | ✅ 17건 |
| collect_price_data.py | Naver Blog → 가격 → raw_data JSONB | ✅ 12건 |
| load_events_vector.py | events → OS events_vector | ✅ 1,146건 |
| load_image_captions.py | Claude Haiku → OS image_caption | ✅ 코드 완성 |

## 3.2 파이프라인 흐름

① Naver Blog 검색 10건 → ② 광고/스팸 필터 → ③ Gemini Flash 6개 지표 채점 → ④ place_analysis UPSERT → ⑤ 요약+키워드 Gemini 임베딩 768d → ⑥ OS place_reviews Bulk

# 4. AI 코딩 하네스

| 기둥 | 구현 | 파일 |
| --- | --- | --- |
| AGENTS.md | ✅ 해도됨/절대안됨/코드규칙/인프라 | AGENTS.md |
| CI 게이트 | ✅ ruff + pre-commit + GitHub Actions | pyproject.toml, .pre-commit-config.yaml, ci.yml |
| 도구 경계 | ✅ 접근 범위 명시 | AGENTS.md |
| 피드백 루프 | ✅ 실패→규칙 추가 구조 | AGENTS.md |

# 5. GitHub 레포 구축

| 레포 | PR수 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Local-Inteligence-Seoul | #5,#6 | 메인 README + GCP 아키텍처 |
| localbiz-backend | #1~#8 | 전체 코드 + 하네스 + 수정사항 |
| localbiz-frontend | 1 | Next.js + README |

## 5.1 백엔드 PR 이력

| PR | 제목 |
| --- | --- |
| #1 | AI 코딩 하네스 구축: AGENTS.md + ruff + 프리커밋 |
| #2 | docs: 백엔드 README + CI/CD 워크플로우 |
| #3 | fix: aioredis → redis.asyncio |
| #4 | fix: DB 접속 개별 변수 지원 |
| #5 | refactor: Redis 전면 제거 |
| #6 | chore: .env.example GCP 접속 정보 |
| #7 | fix: OpenSearch SSL 비활성화 + Naver-only |
| #8 | docs: README 현행화 |

# 6. GCP 인프라

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 인스턴스 | localbiz-opensearch (e2-medium, asia-northeast3-a) |
| 외부 IP | 34.50.28.16 |
| OS | Ubuntu 22.04 + Docker |
| 소프트웨어 | OpenSearch 2.17 + Dashboards 2.17 |
| 플러그인 | analysis-nori, opensearch-knn |
| 방화벽 | tcp:9200 (OpenSearch), tcp:5601 (Dashboards) |

Cloud SQL(34.47.71.231) 연동: place_analysis 등 5개 테이블 추가 생성. 스키마 호환성 100%.

# 7. 데이터 적재 & 검증 결과

## 7.1 적재 현황

| 저장소 | 데이터 | 건수 |
| --- | --- | --- |
| Cloud SQL | places | 1,513,984건 |
| Cloud SQL | events | 7,301건 |
| Cloud SQL | population_stats | 295,176건 |
| Cloud SQL | place_analysis | 17건 (리뷰 분석) |
| Cloud SQL | 가격 데이터 | 12건 (raw_data) |
| OpenSearch | places_vector | 100건 |
| OpenSearch | place_reviews | 17건 |
| OpenSearch | events_vector | 1,146건 |

## 7.2 의미 검색 검증

| 쿼리 | Top 1 | score |
| --- | --- | --- |
| "가성비 좋은 음식점" | 화이팅종합분식 ★4.9 (가성비, 무료 서비스) | 0.7595 |
| "분위기 좋고 데이트하기 좋은 곳" | 좋은쉼터 ★4.0 (분위기, 힐링) | 0.7421 |
| "서비스가 친절한 곳" | 화이팅종합분식 ★4.9 (사장님 친절) | 0.7534 |
| "아이와 함께 갈 수 있는 체험" | 아리수나라 어린이 체험 | 0.7786 |
| "전시회 볼 수 있는 곳" | 옥상팩토리 (미술관/갤러리) | 0.7353 |

## 7.3 기능별 커버리지

| 기능 | 데이터 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| PLACE_RECOMMEND | place_reviews 임베딩 | ✅ 의미 검색 |
| ANALYSIS 레이더차트 | place_analysis 6개 지표 | ✅ |
| COST_ESTIMATE | raw_data.blog_price_data | ✅ |
| EVENT_SEARCH | events_vector 임베딩 | ✅ |
| PLACE_SEARCH | places_vector 임베딩 | ✅ |
| CROWDEDNESS | population_stats | ⚠️ district NULL |

# 8. 비용 분석

| 항목 | 사용량 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| Gemini 임베딩 | ~1,400건 | $0 |
| Gemini Flash LLM | ~20건 분석 | $0 |
| Google Places API | ~5건 | $0 |
| Naver Blog API | ~80건 | $0 |
| GCE e2-medium | ~3시간 | ~$0.10 |
| 합계 |  | ~$0.10 |

# 9. 잔여 작업

| 우선순위 | 작업 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| P0 | place_recommend 하이브리드 파이프라인 | 미구현 |
| P0 | map_route OSRM 폴리라인 | 미구현 |
| P1 | Crowdedness/Cost Estimate 도구 | 미구현 |
| P1 | google_place_id 매칭 배치 | 미구현 |
| P1 | 대규모 적재 (places_vector, 리뷰 확대) | 100건/17건만 |
| P2 | IMAGE_SEARCH 노드 | 미구현 |
| P2 | langgraph-checkpoint-postgres | 미전환 |